|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

| Responsable de la elaboración del documento: | Kevin Osmar Valdez Meza |
| --- | --- |

FECHA DE INICIO

18 de septiembre de 2026

FECHA PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

25 de septiembre de 2026

I. NOMBRE DE LOS INTEGRANTES

• Kevin Osmar Valdez Meza - Líder del proyecto y participante principal. • Mariana Fernanda López Torres - Participante clave; revisión de criterios hidropónicos, perfiles de cultivo y parámetros de operación. • Diego Alejandro Hernández Ruiz - Participante clave; revisión de integración electrónica, seguridad y comunicaciones.

II. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

Kevin Osmar Valdez Meza Líder del proyecto y responsable de elaborar el reporte de la junta de inicio.

III. TEMAS

• Formalización del inicio de HydroMate y revisión del objetivo SMART, alcance y producto esperado. • Confirmación de roles, responsabilidades y expectativas de los participantes clave. • Revisión del presupuesto autorizado de $6,350 MXN y del periodo de trabajo del 24 de agosto al 11 de diciembre de 2026. • Arquitectura general: torre, ESP32, sensores, actuadores, control local, Wi-Fi, backend, base de datos e interfaz. • Reglas de seguridad para bomba, iluminación y dosificación de Nutriente A/B, pH Up y pH Down. • Supuestos, limitantes, riesgos iniciales y preparación del Plan Detallado del Proyecto.

|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

IV. ACUERDOS

• Se aprueba trabajar con el alcance definido en el Plan Básico: una torre hidropónica vertical para hasta 8 plantas con automatización, monitoreo y plataforma de supervisión. Responsable: Kevin Osmar Valdez Meza. Vigencia: desde el 18 de septiembre de 2026. • Se mantiene el ESP32 como controlador principal y las funciones críticas deberán continuar localmente cuando no exista Internet. Responsable de revisión técnica: Diego Alejandro Hernández Ruiz. Fecha de validación del diseño: 24 de septiembre de 2026. • El presupuesto autorizado se fija en $6,350 MXN; cualquier incremento o modificación relevante deberá registrarse posteriormente mediante el control formal de cambios. Responsable: Kevin Osmar Valdez Meza. Aplicación: durante todo el proyecto. • Las correcciones químicas se realizarán con dosis pequeñas, tiempo de mezcla, relectura y límites de seguridad; pH Up y pH Down no podrán operar simultáneamente. Responsables: Kevin Osmar Valdez Meza y Diego Alejandro Hernández Ruiz. Fecha de definición técnica: 24 de septiembre de 2026. • Mariana Fernanda López Torres revisará que los perfiles de cultivo y rangos de operación sean coherentes con el objetivo del prototipo. Primera revisión: 23 de septiembre de 2026. • La siguiente reunión será la presentación del Plan Detallado del Proyecto el 25 de septiembre de 2026.

V. TAREAS PENDIENTES

Tarea; Responsable; Fecha compromiso. Consolidar lista de materiales, costos preliminares y propuesta de paquetes de trabajo.; Kevin Osmar Valdez Meza; 23/09/2026. Definir rangos iniciales de pH, EC/TDS, riego, iluminación, alertas y criterios de revisión de perfiles.; Mariana Fernanda López Torres; 23/09/2026. Revisar arquitectura eléctrica, separación potencia/señal, protecciones y esquema de actuación segura.; Diego Alejandro Hernández Ruiz; 24/09/2026. Integrar cronograma, riesgos, planes alternos, responsables y costos en el Plan Detallado del Proyecto.; Kevin Osmar Valdez Meza; 25/09/2026.

IV. FIRMAS/CONFIRMACIÓN

________________________ Kevin Osmar Valdez Meza Líder del proyecto; ________________________ Mariana Fernanda López Torres Participante clave; ________________________ Diego Alejandro Hernández Ruiz Participante clave.