|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

| Nombre del Proyecto | HydroMate - Torre hidropónica inteligente automatizada |
| --- | --- |

| Responsable de la elaboración del documento: | Kevin Osmar Valdez Meza |
| --- | --- |

| Fecha de verificación: | 5 de diciembre de 2026 |
| --- | --- |

La verificación se realiza contra los paquetes definidos en el Plan Detallado del Proyecto, las evidencias integradas y los cambios autorizados.

LISTA DE PAQUETES DE TRABAJO

| ID | PAQUETE DE TRABAJO | RESULTADO DE VERIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| PT1 | Planeación y arquitectura | Verificado y terminado. Documentación y criterios de planeación integrados. |
| PT2 | Torre y circuito hidráulico | Verificado y terminado. Flujo y retorno comprobados; evidencia hidráulica integrada. |
| PT3 | Fabricación 3D y mecanizado de tapa | Verificado y terminado. Piezas y adaptadores aceptados para integración. |
| PT4 | Electrónica, sensores y potencia | Verificado y terminado. Lecturas y salidas principales validadas. |
| PT5 | Fabricación de PCB y arnés de potencia | Cerrado por cambio autorizado 001. El alcance fue transferido e integrado en PT4. |
| PT6 | Firmware y control local | Verificado y terminado. Reglas críticas y operación local comprobadas. |
| PT7 | Backend, base de datos e interfaz | Verificado y terminado. Estado, históricos, perfiles y alertas disponibles. |
| PT8 | Dosificación e iluminación | Verificado y terminado. Canales, límites e interbloqueos validados. |
| PT9 | Integración, pruebas y documentación | Verificado y terminado. Evidencias y pruebas integrales consolidadas. |

FIRMA DE ACEPTACIÓN

Como Líder del Proyecto, confirmo que la verificación del trabajo fue realizada contra el Plan Detallado, las evidencias y los cambios autorizados. Los paquetes concluidos cumplen con los criterios de aceptación; PT5 quedó formalmente cerrado mediante el cambio autorizado 001 y su alcance fue absorbido por PT4.

________________________________________ Kevin Osmar Valdez Meza Líder del proyecto