|  | EC0935 Gestión de trabajo por proyectos |  |
| --- | --- | --- |

| Nombre del Proyecto | HydroMate - Torre hidropónica inteligente automatizada |
| --- | --- |

| Responsable de la elaboración del documento: | Kevin Osmar Valdez Meza |
| --- | --- |

| Fecha de corte de evidencias: | 30 de octubre de 2026 |
| --- | --- |

Se integran evidencias documentales y visuales de los nueve paquetes definidos en E2P1. El estado y el tipo de evidencia corresponden al avance registrado en E3P4.

| Paquete de trabajo | Evidencias |
| --- | --- |
| PT1. Planeación y arquitectura Estado al 30/10/2026: TERMINADO Documento: arquitectura, lista de materiales y matriz de pruebas. | Documento del expediente: Plan Detallado del Proyecto HydroMate. |
| PT2. Torre y circuito hidráulico Estado al 30/10/2026: TERMINADO Registro visual y checklist de prueba hidráulica. | Registro visual preparado para el expediente de HydroMate. Referencia visual externa de apoyo: Hydroponics tower setup - Wikimedia Commons |
| PT3. Fabricación 3D y mecanizado de tapa Estado al 30/10/2026: TERMINADO Muestra física y registro dimensional de piezas. | Registro visual preparado para el expediente de HydroMate. Referencia visual externa de apoyo: 3D printing functional prototypes - Wikimedia Commons |
| PT4. Electrónica, sensores y potencia Estado al 30/10/2026: EN PROCESO Registro de banco eléctrico y lecturas iniciales. | Registro técnico reutilizado del trabajo con ESP32/MQTT del proyecto. Referencia visual externa de apoyo: ESP32 SH1106 Power-Meter 01 - Wikimedia Commons |
| PT5. Fabricación de PCB y arnés de potencia Estado al 30/10/2026: CANCELADO Documento de cancelación y transferencia de alcance. | Documento del expediente: verificación de avance donde se registra la cancelación. Referencia visual externa de apoyo: PCB Prototypes - Wikimedia Commons |
| PT6. Firmware y control local Estado al 30/10/2026: EN ESPERA Registro de dependencia y estructura de firmware. | Registro de comunicación del ESP32 utilizado como evidencia técnica de firmware. Referencia visual externa de apoyo: RustCodeOnScreen - Wikimedia Commons |
| PT7. Backend, base de datos e interfaz Estado al 30/10/2026: EN PROCESO Captura documental de API/modelo de datos. | Registro de broker/comunicación utilizado como evidencia de integración de datos. |
| PT8. Dosificación e iluminación Estado al 30/10/2026: SIN INICIAR Plano de montaje y criterios de calibración. | Registro visual preparado para el expediente de HydroMate. Referencia visual externa de apoyo: Peristaltic pump - Wikimedia Commons |
| PT9. Integración, pruebas y documentación Estado al 30/10/2026: SIN INICIAR Checklist de integración, pruebas y cierre. | Diagrama preliminar de arquitectura de HydroMate utilizado para integración. |

Las referencias visuales externas se incluyen únicamente como apoyo gráfico del tipo de componente o proceso; los registros del expediente HydroMate se mantienen separados para conservar trazabilidad.